# Бизнес-план Цифровой Платформы «Российский Сервис Финансирования Социального Развития» (ЦП РСФСР)

Оператор: Цифровая Платформа РСФСР — front-end / агентская платформа выпуска ЦФА под залог имущества. Stage 1 (pilot-light 2026–2028): размещения через технологическое партнёрство с действующим оператором 779-П, фондирование Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ (ПП РФ № 158) и Федерального казначейства. Stage 2 (горизонт 2029+): расширение мандата к модели целевой обеспеченной эмиссии Банка России — после положительного track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и принятия пакета 4 ФЗ-поправок. Автор концепта и правообладатель ноу-хау: Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович. Свидетельство о депонировании: №4011265 от 19.12.2024 (ireg.pro, ГОСТ-Р 34.11-2012). Дата документа: 07.09.2026 (редакция 2: финансовая часть пересчитана заново; единый свод показателей — _Мастер/Единые_показатели_v2.md v5).

## 1. Резюме проекта

Что. ЦП РСФСР — front-end / агентская платформа полного цикла выпуска и обслуживания цифровых финансовых активов (ЦФА), номинированных под залог недвижимого и иного имущества. Stage 1 (2026–2028): размещения через технологическое партнёрство с действующим оператором информационной системы выпуска ЦФА по 779-П (действующий субъект реестра — лицензия не передаётся); расчётный канал и фондирование — Фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ (ПП РФ от 15.02.2018 № 158) и Федеральное казначейство в рамках Бюджетного кодекса. Банк России — общий надзорный регулятор по ст. 4 ФЗ № 86-ФЗ; дополнительная эмиссия в Stage 1 не предусмотрена. Stage 2 (горизонт 2029+): defensible путь к модели целевой обеспеченной эмиссии Банка России — реализуется после положительного track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и принятия пакета 4 ФЗ-поправок.

Зачем. Высвобождение «спящей» залоговой массы РФ (консервативно — 25 трлн ₽) под целевое финансирование национальных и инфраструктурных проектов — без увеличения нагрузки на бюджет и при сохранении прав собственников. В Stage 1 эффект достигается за счёт инфраструктурного фондирования; в Stage 2 — расширяется через целевую обеспеченную эмиссию.

Кому.

Государство — внебюджетный источник целевых средств на нацпроекты.

Собственники имущества (физические и юридические лица) — дополнительный доход при сохранении объекта в собственности.

Инвесторы — новый класс надёжных, обеспеченных, регулируемых инструментов.

Финансовый сектор (банки, страховые, оценщики) — новые сервисные доходы.

Сколько.

Капитальные вложения за первые 18 месяцев — 720 млн ₽.

Капитальные вложения за 10 лет — 13 570 млн ₽.

Пиковая потребность в финансировании — 1 701 млн ₽ (конец 2028 года).

Когда.

Старт — 2027 год (подготовка, лицензии, разработка).

Первые выпуски — 2028 год (через 18 мес. от старта).

Пилот — 2028–2029 годы.

Масштабирование — 2030–2032 годы.

Зрелая стадия — с 2033 года.

Горизонт сдвинут относительно прежней редакции: на дату документа нет ни лицензии оператора информационной системы, ни принятой нормативной базы, ни выпусков, поэтому отсчёт ведётся от 2027 года.

На чём заработаем.

Комиссия за выпуск ЦФА — 0,5% от номинала.

Сервисная комиссия — 0,3% от обращаемого стека.

Платформенный сбор (оценка/страхование) — 0,15% от номинала.

Лицензии партнёрам B2B2G — до 0,15% от объёма выпуска.

Технологические интеграции — фикс.

Что просим. Стартовое финансирование 1,8 млрд ₽ на 24 месяца — капитальные вложения, операционный дефицит первых двух лет, оборотный капитал и резерв. Пиковая потребность по расчёту — 1 701 млн ₽; прежний запрос 1,3 млрд ₽ её не покрывал.

Ключевые финансовые показатели (базовый сценарий, ставка дисконтирования 29,58%):

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стоимость бизнеса (DCF с терминальной стоимостью, g=4%) | 63,0 млрд ₽ |
| Окупаемость простая | 2,73 года |
| Окупаемость дисконтированная | 3,05 года |
| Стартовый раунд (запрос) | 1,8 млрд ₽ |
| Пиковая потребность в финансировании | 1,70 млрд ₽ |
| Выручка год 5 (2031) | 39,0 млрд ₽ |
| Выручка год 10 (2036) | 142,6 млрд ₽ |
| EBITDA год 10 | 107,1 млрд ₽ |
| Маржа EBITDA год 10 | 75,1% |

Консервативный сценарий (работа только в действующем 259-ФЗ, доля рынка 7%): стоимость бизнеса 20,1 млрд ₽. Показатель внутренней нормы доходности проекта в этой редакции намеренно вынесен в § 9.2 с оговоркой: на потоках проекта он превышает 100%, что отражает не преимущество проекта, а неполноту модели по стоимости входа на рынок.

## 2. Описание компании-оператора

### 2.1. Организационно-правовая форма

Рекомендуемая форма — акционерное общество (АО):

Соответствует требованиям ЦБ РФ к операторам ЦФА (259-ФЗ, ст. 10): минимальный собственный капитал, корпоративное управление, требования к составу акционеров.

Позволяет привлекать стратегических инвесторов через выпуск акций.

Совместимо с режимом стратегического государственного актива (если такая модель будет согласована).

### 2.2. Учредители и контур владения

Учредительный пакет должен учитывать:

Правообладатель ноу-хау — Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович (свид. №4011265 от 19.12.2024). Доля учредителя обеспечивается передачей лицензии или внесением исключительного права в уставный капитал по оценке независимого оценщика.

Институциональные акционеры — рекомендуется привлечение профильных институциональных инвесторов (банки развития, государственные финансовые корпорации, регулятор) для обеспечения политической поддержки и регуляторного комфорта.

Роль Банка России (Stage 1). В Stage 1 (pilot-light 2026–2028) Банк России — общий надзорный регулятор финансового рынка по ст. 4 ФЗ № 86-ФЗ: согласовывает правила оператора информационной системы по ст. 6 ФЗ № 259-ФЗ, включает оператора в реестр по Положению № 779-П, надзирает за соблюдением требований к защите информации (683-П, 716-П) и ГОСТ Р 57580.1. Дополнительная эмиссия Банка России в Stage 1 не предусмотрена; финансирование размещения проводится через Фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ (ПП РФ № 158) и Федеральное казначейство в рамках Бюджетного кодекса. В рамках Stage 2 (горизонт 2029+) при положительном track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и принятии пакета 4 ФЗ-поправок может быть рассмотрено расширение мандата к модели целевой обеспеченной эмиссии Банка России.

### 2.3. Юрисдикция

Российская Федерация. Регистрация в Москве — соответствует размещению ключевых регуляторов (ЦБ РФ, Минфин, Минэк, Минцифры), Федерального казначейства, ключевых банковских контрагентов.

### 2.4. Налоговый статус

При получении ИТ-аккредитации Минцифры и сохранении ≥70% ИТ-выручки применима льгота по налогу на прибыль (5% или 0% в зависимости от редакции НК РФ на дату). При построении базового сценария налог 25% (ставка с 01.01.2025 по 176-ФЗ от 12.07.2024) — консервативная база. Льгота — отдельный upside на оценку.

### 2.5. Защита интеллектуальной собственности

Ядро ноу-хау оператора — концепция автора, защищённая свидетельством о депонировании №4011265 от 19.12.2024. Депонирование фиксирует дату приоритета (24.12.2024) и хеш произведения; правовой режим охраны — ноу-хау (ст. 1465 ГК) и программа для ЭВМ (ст. 1262 ГК, регистрация в Роспатенте — в работе) с даты внесения. На этапе создания компании-оператора правообладатель передаёт оператору исключительные либо неисключительные права на использование ноу-хау с фиксацией условий вознаграждения (лицензионное соглашение либо вклад в уставный капитал).

## 3. Описание продукта/услуги

### 3.1. Что такое ЦП РСФСР

ЦП РСФСР — цифровая платформа полного цикла, которая:

Принимает от собственника заявку на залог имущества (недвижимости, транспорта, интеллектуальной собственности, ценных бумаг и пр.).

Производит автоматизированную оценку залогового объекта с привлечением аккредитованных оценщиков по ФЗ № 135-ФЗ.

Регистрирует временное обременение на объект в соответствующих государственных реестрах (Росреестр, ГИБДД, депозитарии).

Согласовывает параметры выпуска с технологическим партнёром — оператором информационной системы выпуска ЦФА по 779-П (правила оператора по ст. 6 ФЗ № 259-ФЗ).

Технологический партнёр выпускает ЦФА в номинальной стоимости, соответствующей залоговой оценке (с учётом норматива дисконта).

Stage 1. Финансирование размещения проводится через Фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ (ПП РФ от 15.02.2018 № 158) и Федеральное казначейство (БК РФ). Расчёты — безналичный рубль или цифровой рубль 340-ФЗ как расчётный комплемент.

Средства целевым образом направляются на финансирование национальных и инфраструктурных проектов в соответствии с действующими ФЗ и подзаконными актами.

ЦФА могут быть реализованы профессиональным участникам рынка ценных бумаг; средства от реализации зачисляются на счета по ст. 860.7–860.10 ГК.

По завершении срока проекта производится мена: ЦФА погашается, обременение с имущества снимается, собственник получает обратно свой объект и заранее согласованное финансовое вознаграждение.

Stage 2 (горизонт 2029+). В рамках расширения мандата шаги 6–7 могут быть переведены на модель целевой обеспеченной эмиссии Банка России под пул залоговых ЦФА с эскроу-счётом под управлением ЦБ. Stage 2 реализуется после положительного track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и принятия пакета 4 ФЗ-поправок (см. Юридический фундамент § 8.2).

### 3.2. Чем продукт отличается от существующих ЦФА

| Параметр | Существующие ЦФА в РФ | ЦП РСФСР Stage 1 | ЦП РСФСР Stage 2 (горизонт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение | Денежные требования, акции, обязательства | Физическое и нематериальное имущество (под залог) | Физическое и нематериальное имущество (под залог) |
| Источник средств | Покупатель ЦФА оплачивает рублями | Фабрика ВЭБ.РФ + Федеральное казначейство | Целевая обеспеченная эмиссия Банка России |
| Назначение | Свободное | Целевое (нацпроекты, инфраструктура) | Целевое (нацпроекты, инфраструктура) |
| Контур | Частный оператор, ЦБ — регулятор | Технологическое партнёрство с оператором 779-П + ЦБ как надзорный регулятор по ст. 4 86-ФЗ | Технологическое партнёрство + ЦБ как эмитент в расширенном мандате |
| Возврат имущества | n/a | После завершения проекта — мена и возврат | После завершения проекта — мена и возврат |

### 3.3. Преимущества (по концепту автора)

Прямое онлайн-взаимодействие залогодателя, финансовых агентов и исполнителей под контролем ЦБ РФ.

Сокращение сроков оценки и оформления залога.

Толчок развитию индустрии ЦФА в России.

Привлечение «спящих» частных активов в экономический оборот.

Решение объёмных государственных проектов без увеличения долговой нагрузки.

Сокращение очерёдности финансирования глобальных проектов.

Импульс реальному сектору экономики.

Внебюджетное финансирование госпроектов в денежноёмких отраслях (тяжёлая промышленность, машиностроение, медицина, наука).

Финансовое вознаграждение собственнику залогового имущества.

Инфляционные процессы остаются в обычном режиме (эмиссия идёт под полностью обеспеченные активы).

### 3.4. Условия запуска

Stage 1 (pilot-light 2026–2028) — без поправок в ФЗ:

Учреждение АО-оператора и включение технологического партнёра в реестр операторов ИС ЦФА по Положению Банка России № 779-П (критический путь — СКЗИ-сертификация T+9…T+18 мес.).

Согласование правил информационной системы по ст. 6 ФЗ № 259-ФЗ с Банком России.

Consultative letter ВЭБ.РФ ФПФ по применимости ПП РФ № 158 к проектам ЦП РСФСР.

MoU с регионом-пилотом (Республика Татарстан / Тюменская обл.) на 5–10 млрд ₽ пилотного портфеля.

MoU с банком-партнёром  на роль расчётного и эскроу-агента.

Stage 2 (горизонт 2029+, T+36+):

Положительный track-record Stage 1 ≥ 12 мес. промышленной эксплуатации.

Межведомственная позиция Минэк / Минфин / ВЭБ.РФ / Госдума.

Пакет 4 ФЗ-поправок (86-ФЗ, 259-ФЗ, БК РФ, ГК РФ) + подзаконные акты.

## 4. Анализ рынка

### 4.1. Рынок ЦФА в РФ

В Российской Федерации с 2022 года действует Федеральный закон №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», который установил правовую рамку для эмиссии и обращения ЦФА. На рынке функционируют операторы информационных систем, прошедшие аккредитацию Банка России (информация публикуется в реестре ЦБ РФ).

По открытым данным, суммарный объём выпусков ЦФА в РФ за 2023-2025 годы исчисляется сотнями миллиардов рублей и демонстрирует уверенный рост. Доминирующие классы — денежные требования, корпоративные ЦФА, ЦФА на металлы. ЦФА под залог недвижимого имущества с прямой эмиссией средств ЦБ РФ в текущей рыночной практике отсутствуют.

### 4.2. Объём залоговой массы РФ

| Сегмент | Объём, трлн ₽ | Источник |
| --- | --- | --- |
| Жилой фонд (4,7 млрд м² × 85 000 ₽/м²) | 400 | Концепт автора, Росстат |
| Коммерческая недвижимость | 45 | Концепт автора |
| Земельные участки (ИЖС + под предприятиями) | 62 | Концепт автора |
| ИТОГО | 507 |  |
| Консервативная база (10% × 50%) | 25 | Концепт автора |

Консервативная база 25 трлн ₽ — это «целевая ёмкость», к которой платформа стремится за горизонт 10 лет.

### 4.3. Сегментация спроса

Физические лица (B2C):

Собственники жилой недвижимости со стабильным денежным потоком, ищущие способы монетизации актива без продажи.

Целевая группа — около 30-40% домохозяйств в крупных и средних городах РФ.

Юридические лица (B2B):

Собственники коммерческой недвижимости — арендодатели, девелоперы, торговые сети.

Промышленные предприятия с земельными активами.

Холдинги с непрофильными активами.

Государственные предприятия (B2G):

Владельцы инфраструктурных и социально значимых активов (включая через дочерние структуры).

Регионы и муниципалитеты — для финансирования региональных программ через залог муниципального имущества.

### 4.4. Конкуренты

В Stage 1 (wedge-pilot 2026–2028) действующие операторы реестра 779-П (Сбер ЦФА, Альфа ЦФА, АО «Атомайз», Мастерчейн) — потенциальные технологические партнёры, не конкуренты на лицензионном уровне. Косвенные конкуренты: банковское кредитование под залог недвижимости (медленнее, дороже, без целевой ориентации на нацпроекты); краудфандинговые и инвестплатформы (мельче, без госконтура).

Конкурентное преимущество ЦП РСФСР — двухстадийная архитектура: в Stage 1 — специализированная front-end-надстройка над оператором 779-П с привязкой к инфраструктурному фондированию через Фабрику ВЭБ.РФ (ПП РФ № 158) + Федеральное казначейство (БК РФ) и целевым размещением в нацпроекты при сохранении имущества за собственником. В Stage 2 (горизонт 2029+) — defensible путь к модели целевой обеспеченной эмиссии Банка России. Это не «лучший» продукт в существующей категории, а новая категория целевого инфраструктурного ЦФА.

### 4.5. Регуляторная среда

Текущая база:

86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»

НК РФ (главы 21, 25, 34)

Stage 1 (2026–2028): нормативные изменения не требуются. Ближний контур запускается на действующей базе 259-ФЗ + 779-П + БК РФ + ПП РФ № 158 + ГК РФ. Корректировки оформляются на уровне правил оператора по ст. 6 ФЗ № 259-ФЗ (согласование с Банком России) и договорной структуры с технологическим партнёром (действующий субъект реестра 779-П).

Stage 2 (горизонт 2029+): пакет 4 ФЗ-поправок. Условие входа — положительный track-record Stage 1 не менее 12 мес. промышленной эксплуатации и межведомственная позиция Минэк / Минфин / ВЭБ.РФ / Госдума. Состав:

86-ФЗ — формализация института целевой обеспеченной эмиссии под пул залоговых ЦФА.

259-ФЗ — категория «целевого инфраструктурного ЦФА» и регулирование процедуры мены.

БК РФ — порядок приёма Федеральным казначейством средств целевой эмиссии.

ГК РФ — расширение института эскроу на специальные счета Банка России для размещения средств целевой эмиссии.

Подзаконные акты: ПП РФ, Указание Банка России, совместный приказ Минфина / ЦБ / Минцифры / Росреестра / ФК.

Этот блок описан в отдельном документе «Юридический фундамент» проекта.

## 5. Маркетинг и продажи

### 5.1. Каналы привлечения

| Канал | Целевая аудитория | Ожидаемая доля выпуска |
| --- | --- | --- |
| Партнёрские банки (B2B2C) | Физлица и МСП через банковские приложения | 40-50% |
| Прямой digital-канал | Собственники крупных активов | 15-20% |
| Партнёрские страховые | Через кросс-продажи страховых продуктов | 10-15% |
| Партнёрские оценщики | Через профессиональное сообщество | 5-10% |
| Государственный B2G-канал | Через региональные и муниципальные программы | 15-20% |

### 5.2. Юнит-экономика

Базовый расчёт по среднему выпуску. Средний выпуск ЦФА (на одного клиента физлица) — 10 млн ₽ (исходя из средней стоимости жилой недвижимости в крупном городе и среднего LTV 50%).

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Средний выпуск, ₽ | 10 000 000 |
| Комиссия за выпуск (0,5%), ₽ | 50 000 |
| Сервисная комиссия (0,3% × 5 лет), ₽ | 150 000 |
| Платформенный сбор (0,15%), ₽ | 15 000 |
| LTV (lifetime value), ₽ | 215 000 |
| CAC (cost of acquisition), оценочный, ₽ | 20 000-40 000 |
| LTV/CAC | 5-10x |
| Payback CAC | 4-9 мес. |

Юнит-экономика положительна с первого выпуска. Высокий LTV/CAC обусловлен длительностью обслуживания (5 лет средний срок жизни ЦФА) и автоматизацией процессов оценки.

### 5.3. Партнёрская модель

Банки. ЦП РСФСР интегрируется в банковские приложения через API. Партнёрский банк выступает каналом привлечения и получает revenue share (например, 30-50% от комиссии за выпуск). Это обеспечивает банку новую линейку сервисов без дополнительных регуляторных требований.

Страховые компании. Обязательное страхование заложенного имущества — встроенный модуль платформы. Страховщик получает премию + кросс-продажи (КАСКО, ИФЛ). Платформа берёт agency fee.

Оценочные компании. Аккредитованные оценщики проводят первичную оценку залога; платформа автоматизирует 70-80% процесса (массовая оценка + камеральная экспертиза). Оценщик получает фиксированный фи.

Технологические интеграторы. Внедрение платформы в инфраструктуру партнёра — отдельный сервис, оплачиваемый по фикс-проектной модели.

### 5.4. Маркетинговый план

2026-2027 (этап 0): закрытые презентации регуляторам, профильным комитетам Госдумы и Правительства РФ.

2027 (этап 1): отраслевые мероприятия (ФинТех Форум, ПМЭФ, Финополис), запуск B2B-сайта, технических документов.

2028-2029 (этап 2): подключение первых 5-10 банков-партнёров, запуск пилотных программ.

2030-2032 (этап 3): массовая кампания для частных лиц через приложения банков, региональные программы для государственного сектора.

2033+: международное позиционирование (БРИКС-формат), модель для тиражирования в дружественных юрисдикциях.

## 6. Операционный план

### 6.1. Расположение

Головной офис — Москва (близость к ЦБ РФ, Минфину, Минэку, Госдуме). Оптимальный класс — A или A+, расположение в финансовом квартале (Москва-Сити, Замоскворечье, Тверская).

ЦОД-площадки — два независимых ЦОД на территории РФ уровня Tier-III или выше, с географической репликацией (рекомендуется Москва + один из региональных центров — Санкт-Петербург, Екатеринбург или Новосибирск). Подключение через сертифицированных операторов связи с резервированными каналами.

### 6.2. Технологические партнёры

| Категория | Тип партнёра |
| --- | --- |
| ЦОД и связь | Сертифицированные операторы РФ (Tier-III+, с гос. лицензиями) |
| Криптографические модули | Российские сертифицированные ФСБ криптопровайдеры |
| Системы оценки | Аккредитованные оценщики РФ, в первую очередь — лидеры рынка |
| Страхование | Топ-20 страховых компаний РФ |
| Госорганы | Росреестр, ГИБДД, депозитарии, Федеральное казначейство (через защищённые каналы СМЭВ) |
| Аудит | Независимые аудиторы из реестра ЦБ РФ |

### 6.3. Организационная структура

Уровни управления:

Совет директоров (5-9 чел., включая независимых директоров).

Правление (CEO + 5-7 функциональных руководителей).

Функциональные направления:

Разработка и инфраструктура (CTO).

Операции и клиентский сервис (COO).

Финансы (CFO).

Юридический и комплаенс (CCO).

Управление рисками (CRO).

BD и партнёрства (CBO/CRO).

Маркетинг и PR (CMO).

HR и культура (CHRO).

### 6.4. Штатное расписание (FTE по годам)

| Год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность, чел. | 40 | 120 | 160 | 200 | 240 | 270 | 300 | 330 | 350 | 370 |

Фонд оплаты труда в модели рассчитывается как численность × средний оклад × 12 × 1,30 (страховые взносы 30%). Оклад первого года — 350 тыс. ₽ в месяц, индексация 6% в год.

Структура к концу года 2 (120 FTE):

Разработка и инфраструктура — 50 чел. (42%)

Операции и клиентский сервис — 20 чел. (17%)

Юридический и комплаенс — 15 чел. (12,5%)

Управление рисками — 10 чел. (8%)

BD и партнёрства — 10 чел. (8%)

Финансы — 8 чел. (7%)

Маркетинг и PR — 4 чел. (3%)

HR и культура — 3 чел. (2,5%)

## 7. Технологический план

Технологический контур ЦП РСФСР описан в отдельном документе «Техническая документация со ссылками на ФЗ и инструкции ЦБ РФ» (папка 01_Техническая_документация).

Ключевые архитектурные принципы:

Микросервисная архитектура на стеке российских технологий (Astra Linux, СУБД из реестра ПО, российские криптомодули).

Гео-репликация между двумя ЦОД с RPO ≤ 5 мин, RTO ≤ 30 мин.

Многоуровневая модель безопасности (соответствие 152-ФЗ, требованиям ФСТЭК, ГОСТ).

Интеграционная шина для подключения банков, страховых, оценщиков, госорганов.

Цифровая идентификация — Госуслуги, СБП (для физлиц); ЭП и ЭДО — для юрлиц.

Распределённый реестр для регистрации ЦФА (на сертифицированной российской платформе).

Полное соответствие требованиям ЦБ РФ к операторам ЦФА (положения, инструкции, нормативы).

### Готовность клиентской части (по состоянию на 2026 г.)

К моменту начала переговоров с Банком России и инвесторами клиентская часть платформы полностью разработана:

Мобильное приложение в формате Progressive Web App — 23 экрана, полный жизненный цикл из 19 шагов автора (от регистрации до мены ЦФА), 4 темы оформления, 4 языка (русский, английский, французский, арабский с RTL), Service Worker для оффлайн-режима, manifest.json для установки на устройство.

Конструкторская документация по ГОСТ 19 — 12 документов от ТЗ (19.201) до ведомости эксплуатационных документов (19.507), готовы к подаче в реестр Минцифры (ПП РФ №1236) и для сертификации ФСТЭК / ФСБ.

Платформенные сборки через Capacitor 6 — конфигурация и инструкции для упаковки в нативные приложения Android (AAB для RuStore и Google Play), iOS (App Store), Windows (MSIX для Microsoft Store).

Публикационный пакет RuStore — описание для каталога, политика конфиденциальности (по 152-ФЗ), условия использования, промо-материалы, чек-лист публикации.

Готовность клиентской части сокращает срок выхода на пилотный контур ориентировочно на 3 месяца и снижает технологический риск разработки. Это учтено в обновлённой международной оценке проекта (Reasoned Value pre-money — $ 100 млн в базовой зоне).

## 8. Дорожная карта

### 2027 — Подготовка

Регистрация юридического лица.

Привлечение стартового финансирования (1,8 млрд ₽).

Формирование команды (40→120 человек).

Разработка платформы (этап 1): ядро, модули оценки, регистрации обременения, выпуска ЦФА.

Юридическое сопровождение поправок в 86-ФЗ и 259-ФЗ.

Получение профильной лицензии ЦБ РФ.

Аккредитация в реестре операторов информационных систем ЦБ РФ.

### 2028-2029 — Пилот

Запуск пилотных программ с 2-3 банками-партнёрами.

Первые выпуски ЦФА (объём ~112 млрд ₽ в 2028, ~526 млрд ₽ в 2029).

Отработка операционных процессов на ограниченной выборке.

Интеграция с Росреестром, депозитариями, Федеральным казначейством.

Подключение первых страховых партнёров и оценочных компаний.

### 2030+ — Тиражирование

Расширение партнёрской сети (банки, регионы, отрасли).

Масштабирование выпусков (ежегодный объём от 1,3 трлн ₽ в 2030 до 6,9 трлн ₽ в 2036).

Подключение государственных программ финансирования через эскроу-контур ЦБ РФ.

Запуск B2C-каналов через банковские приложения.

Подготовка к экспорту модели в дружественные юрисдикции (БРИКС-формат).

## 9. Финансовый план

Полный расчёт — в документе Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md и сопроводительной записке Финмодель_допущения_и_расчёты.md.

### 9.1. Краткий резюме базового сценария

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Стоимость бизнеса @ ставке 29,58% (с терминальной стоимостью, g=4%) | 63,0 млрд ₽ |
| в том числе дисконтированные потоки 10 лет | 39,0 млрд ₽ |
| в том числе дисконтированная терминальная стоимость | 24,0 млрд ₽ (38%) |
| Окупаемость простая | 2,73 года |
| Окупаемость дисконтированная | 3,05 года |
| Стартовый раунд (запрос) | 1,8 млрд ₽ |
| Пиковая потребность в финансировании | 1,70 млрд ₽ (конец 2028) |
| Выручка 2031 (год 5) | 39,0 млрд ₽ |
| Выручка 2036 (год 10) | 142,6 млрд ₽ |
| EBITDA 2036 | 107,1 млрд ₽ |
| Маржа EBITDA 2036 | 75,1% |

### 9.2. Сценарии

| Сценарий | Доля рынка год 10 | Вес | Стоимость бизнеса, млрд ₽ | Окупаемость, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Консервативный (только 259-ФЗ) | 7% | 15% | 20,1 | 3,94 |
| Базовый (пилот 2028–2029) | 18% | 55% | 63,0 | 2,73 |
| Оптимистичный (пакет нормативных актов принят) | 25% | 30% | 90,2 | 2,38 |
| Ожидаемое значение | — | 100% | 64,7 | — |

Полный ряд денежных потоков построен для каждого сценария; сценарии различаются только целевой долей рынка на десятый год.

О внутренней норме доходности. На потоках проекта она составляет 182% в базовом сценарии. Это не преимущество проекта, а признак того, что модель не отражает полной стоимости входа на рынок: собственных средств оператора информационной системы, резервов, стоимости привлечения залогодателей. В переговорах следует опираться на стоимость бизнеса и на расчёт для инвестора.

Расчёт для инвестора. При расчётной стоимости входа $248 млн и раунде $15 млн доля инвестора составляет 5,70%; при выходе в 2033 году поступления — 20,5 млрд ₽, кратность возврата 19,1×, внутренняя норма доходности инвестора 52,4%. Расчёт предполагает полное выполнение плана и потому является верхней границей. Сама стоимость входа требует решения собственника: разброс между подходами оценки двенадцатикратный, и подходы для ранней стадии дают $20–35 млн против $352 млн по доходному подходу.

Задержка запуска — главный риск стоимости. Сдвиг первого выпуска на год снижает стоимость бизнеса с 63,0 до 46,4 млрд ₽ и поднимает потребность в финансировании с 1,70 до 3,44 млрд ₽; сдвиг на два года — до 32,5 млрд ₽ и 5,53 млрд ₽ соответственно.

### 9.3. Потребность в финансировании и использование средств

Стартовая потребность — 1,8 млрд ₽ на 24 месяца (2027–2028). Расчётная пиковая потребность — 1 701 млн ₽; остальное — резерв.

| Направление | млн ₽ | Доля |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения (платформа, центры обработки данных, лицензии) | 720 | 40,0% |
| Операционный дефицит 2027–2028 (расходы за вычетом выручки) | 915 | 50,8% |
| Оборотный капитал | 65 | 3,6% |
| Резерв на непредвиденное | 100 | 5,6% |
| ИТОГО | 1 800 | 100% |

Структура источников:

Акционерный капитал от стратегического инвестора и/или института развития — 70-100%.

Долговое финансирование — 0-30% (после подтверждения регуляторного статуса).

При задержке запуска на год потребность возрастает до 3,44 млрд ₽ — это первое, что следует проверять при контроле исполнения плана.

### 9.4. Exit-стратегия для инвесторов

Варианты на горизонте 5-10 лет:

IPO — листинг на Московской бирже после выхода на устойчивую прибыль (потенциально с 2032-2033 года).

Стратегическая продажа — приобретение пакета крупной финансовой группой или госкорпорацией.

Buy-back — выкуп доли инвестора компанией из дивидендного потока.

Дивидендная стратегия — выплата 30-50% чистой прибыли с 2030 года, бессрочное удержание акций (для стратегических инвесторов).

## 10. Анализ рисков

| Категория | Описание | Probability | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Правовой Stage 1 | Препятствия согласования правил оператора по ст. 6 ФЗ № 259-ФЗ или критерия Указания ЦБ № 4336-У | Низкая | Существенный | Технологическое партнёрство с действующим оператором информационной системы выпуска ЦФА по 779-П: лицензия не передаётся, ЦП РСФСР работает как front-end / агент. Согласования с ЦБ касаются только правил информационной системы партнёра, не лицензионного перечня |
| Правовой Stage 2 | Пакет 4 ФЗ-поправок (86-ФЗ, 259-ФЗ, БК РФ, ГК РФ) не принимается на горизонте 2029+ | Средняя | Существенный (только для Stage 2) | Stage 2 не входит в ближний инвестиционный roadmap; реализуется после положительного track-record Stage 1 ≥ 12 мес. и межведомственной позиции Минэк / Минфин / ВЭБ.РФ / Госдума. Stage 1 защитим без Stage 2 |
| Регуляторный | Препятствия включения технологического партнёра в реестр операторов 779-П или приостановление лицензии партнёра | Низкая | Существенный | Множественный пул потенциальных партнёров (Атомайз, Сбер ЦФА, Альфа ЦФА, Мастерчейн); подача собственной заявки в реестр 779-П как параллельный трек после T+12 мес. wedge-pilot |
| Рыночный | Низкое проникновение — собственники не доверяют новому инструменту | Средняя | Существенный | Старт с госпрограмм и крупных собственников (B2B/B2G) для формирования референсных кейсов; широкая образовательная кампания; интеграция в банковские приложения для снижения порога входа |
| Технологический | Сбой платформы, потеря данных, кибератака | Низкая | Существенный | Two-active ЦОД с гео-репликацией; ежедневный бэкап с тестированием восстановления; сертифицированные ФСБ криптомодули; постоянный пентест; SOC 24/7 |
| Операционный | Ошибки оценки залога, споры с собственниками | Средняя | Умеренный | Многоуровневая оценка (массовая + камеральная + независимый оценщик), страхование ответственности, прозрачные регламенты, досудебный арбитраж |
| Репутационный | Громкий инцидент (потеря средств клиента, корруп. скандал) | Низкая | Критический | Жёсткие комплаенс-процедуры, антикоррупционная политика, прозрачная отчётность, регулярный внешний аудит, PR-стратегия кризисных коммуникаций |
| Макроэкономический | Резкий рост ключевой ставки, обвал рынка недвижимости | Средняя | Существенный | Гибкая модель тарификации (привязка к КС), консервативные LTV-нормативы (50% базовый, до 70% максимум), стресс-тесты квартально |
| Конкурентный | Появление второго оператора в той же категории | Низкая (до 5 лет), Средняя (после) | Умеренный | Глубокая интеграция с регулятором и партнёрами как естественный moat; быстрое масштабирование в первые 3-5 лет; защита ноу-хау |
| Кадровый | Дефицит квалифицированных специалистов в финтехе | Средняя | Умеренный | Опционная программа, конкурентная компенсация, корпоративная R&D-программа с ведущими вузами, удалённая работа с регионами |
| Каннибализация цифровым рублём (340-ФЗ) | ЦБ запускает целевую программу эмиссии цифрового рубля без посредника, либо интегрирует залоговый-ЦФА в платформу цифрового рубля через ст. 30.6 86-ФЗ | Средняя (15–35%) | Существенный | Три сценария mitigation: (а) техпартнёрство с ЦБ через экспериментальный правовой режим 258-ФЗ; (б) позиционирование ЦП РСФСР как official front-end через консолидированную межведомственную позицию Минэк/Минфин/ВЭБ.РФ; (в) специализированная надстройка для целевых инфраструктурных ЦФА под залог — категория, которую платформа цифрового рубля как универсальный расчётный инструмент не покрывает |
| Копирование регулятором | Государство реализует ту же логику через Атомайз / ВЭБ.РФ / Сбер напрямую, без посредника ЦП РСФСР | Низкая-средняя | Существенный | Четыре защитных контура: (1) network effects — пул залогодателей + банк-партнёр + страховщик + оценщик + регион формирует двусторонний эффект Метcalfe; (2) IP-portfolio — депонирование №4011265 + Роспатент-регистрация программы для ЭВМ (ст. 1262 ГК) + ноу-хау (ст. 1465 ГК) + товарный знак (ст. 1477 ГК) + патент на способ мены ЦФА (гл. 72 ГК, заявка); (3) first-mover advantage 24–30 мес. в категории целевого инфраструктурного ЦФА с интеграцией ВЭБ.РФ ФПФ; (4) договорный moat — LoI / MSA с действующим оператором 779-П на 3 года в категории «целевые инфраструктурные ЦФА под залог» |

Карта рисков пересматривается ежеквартально. Stage 1 защитим без поправок ФЗ. Главный регуляторный риск Stage 2 (принятие пакета 4 ФЗ) — детально разобран в документе «Юридический фундамент» § 8.2.

## 11. Команда

### 11.1. Автор концепта и инициатор проекта

Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович — автор и правообладатель ноу-хау ЦП РСФСР (свидетельство о депонировании №4011265 от 19.12.2024). Концепция платформы, описанная в настоящем документе, разработана им и защищена в установленном порядке.

### 11.2. Формирование исполнительной команды

На этапе старта (2027) формируется ядро команды:

CEO — управляющий партнёр с опытом запуска инфраструктурных финтех-проектов.

CTO — технический директор с опытом построения банковских платформ.

CCO — комплаенс-офицер с опытом работы в надзорных подразделениях ЦБ РФ.

CFO — финансовый директор уровня крупной финкорпорации.

Совет директоров — 5-9 чел., с обязательным присутствием независимых директоров и представителей ключевых акционеров.

Конкретные фамилии не приводятся: подбор команды — задача стартового этапа, формируется параллельно с привлечением стратегического инвестора. Все назначения проходят согласование с регулятором (ЦБ РФ предъявляет требования к деловой репутации и квалификации руководителей операторов).

### 11.3. Защита правообладателя ноу-хау

После внесения ноу-хау автора в уставный капитал АО-оператора фиксируются защитные механизмы (детально — _Мастер/Концепт.md § 1-quater):

Неотъемлемая позиция автора Кагирова А.А.А. в Совете директоров до Series B (≥ 2031), независимо от размера доли инвестора.

Защитные ковенанты в Shareholders Agreement: drag-along — только с участием правообладателя; tag-along — 100% защита от forced exit; anti-dilution full ratchet до Series B; запрет на отчуждение прав на ноу-хау без согласия правообладателя; vesting институционального акционера 4 года с cliff 1 год.

Реверс ноу-хау при ликвидации / банкротстве / враждебном выкупе: исключительные права возвращаются автору безусловно.

Royalty-стрим — 2% от выручки оператора в адрес правообладателя как лицензиара (наряду с дивидендами по акциям).

### 11.4. EBITDA-маржа: bridge 2030 → 2034

Траектория маржи EBITDA в модели: 2029 = 54,6%, 2030 = 67,5%, 2031 = 72,3%, 2033 = 74,1%, 2036 = 75,1%. Рост объясняется структурой доходов и расходов: сервисная комиссия берётся с накопленного стека ЦФА (к 2036 году ≈ 25,9 трлн ₽) и почти не требует дополнительных затрат на обслуживание, тогда как расходы в модели состоят из базовой части с индексацией и переменной части в 22% выручки. Ориентиры сопоставимых компаний: инфраструктурные биржевые и депозитарные операторы 65–75%, международные платёжные системы 60–70%. Расчёт — 03_Финансовая_модель/Модель/Выгрузка/04_pnl.csv.

## 12. Социально-экономический эффект

### 12.1. Влияние на ВВП

Объём финансирования, привлечённого через ЦП РСФСР, в базовом сценарии:

2028: 112 млрд ₽ выпуска → инфраструктурное фондирование через Фабрику ВЭБ.РФ + Федеральное казначейство (Stage 1) → реинвестируется в нацпроекты.

2031: 2,78 трлн ₽ годового выпуска. На горизонте Stage 2 (после принятия пакета 4 ФЗ-поправок) — переход на модель целевой обеспеченной эмиссии Банка России.

2036: 6,93 трлн ₽ годового выпуска.

При мультипликаторе инфраструктурных инвестиций 1,8-2,3 (стандартный диапазон для российской экономики; Минэк РФ применяет 1,9-2,1 для оценки эффектов нацпроектов) ожидаемый вклад в ВВП от инвестиций ЦП РСФСР:

2031: 5,0-6,4 трлн ₽ дополнительной экономической активности.

2036: 12,5-15,9 трлн ₽ дополнительной экономической активности.

Порядок величины — единицы процентов номинального ВВП РФ. Точная доля здесь не приводится: она зависит от прогноза ВВП на 2036 год, которого в модели нет.

### 12.2. Влияние на нацпроекты

ЦП РСФСР обеспечивает целевое финансирование национальных проектов без увеличения бюджетной нагрузки. Сокращение очерёдности финансирования за счёт мобилизации частной залоговой массы — ключевой эффект, прямо указанный в 6-м преимуществе концепта автора.

Потенциальные целевые направления (определяются профильными ФЗ и постановлениями Правительства):

Тяжёлая промышленность и машиностроение.

Импортозамещение в критических отраслях.

Здравоохранение (модернизация инфраструктуры, оборудование).

Наука и образование.

Транспортная инфраструктура (мосты, дороги, логистические хабы).

Энергетика и ЖКХ.

### 12.3. Влияние на «спящие» активы

По 4-му преимуществу концепта — привлечение «спящих» частных активов в экономический оборот.

Сейчас порядка 80% жилой и значительная доля коммерческой недвижимости в РФ не используется как залоговый инструмент по объективным причинам (бюрократия оформления, длительность процедур, отсутствие подходящего продукта). ЦП РСФСР снимает эти барьеры за счёт автоматизации и нового продуктового контура. К году 10 годовой выпуск достигает 18% залоговой ёмкости (6,93 трлн ₽), а обращаемый стек — 25,9 трлн ₽. При среднем выпуске 10 млн ₽ на клиента это соответствует мобилизации активов порядка 2-3 млн собственников.

### 12.4. Дополнительный доход собственников

По 9-му пункту концепта — финансовое вознаграждение собственнику залогового имущества.

При модели вознаграждения собственника, например, 1-2% годовых от номинала ЦФА (точная ставка определяется регуляторными нормативами и условиями договора с оператором), совокупная выплата собственникам к году 10:

Объём стека ЦФА: 25,9 трлн ₽.

При ставке 1% — 259 млрд ₽ дополнительных доходов собственников ежегодно.

При ставке 2% — 518 млрд ₽ ежегодно.

Это сопоставимо с бюджетом нескольких регионов РФ и обеспечивает значимый «вторичный» вклад в потребительский спрос и налоговую базу.

### 12.5. Влияние на финансовую систему

Расширение базы инструментов рынка ценных бумаг (новый класс надёжных активов).

Возможности диверсификации портфелей пенсионных и страховых резервов.

Развитие смежных сервисов (оценка, страхование, юр. сопровождение) — дополнительные рабочие места в финансовом секторе.

Импульс к развитию российского финтеха и регуляторных технологий.

### 12.6. Инфляционный режим

По 10-му пункту концепта — эмиссия идёт под полностью обеспеченные активы. Это принципиально отличается от «вертолётной» эмиссии: каждый выпущенный рубль обеспечен реальным имуществом, оценённым с дисконтом. Инфляционный эффект — нейтральный или дезинфляционный (рост предложения товаров и услуг через нацпроекты компенсирует увеличение денежной массы).

## 13. GTM-sequencing и Champion-map (T+0…T+180)

Wedge-логика проекта требует обхода Банка России на первом шаге: ЦБ — последняя инстанция Stage 1 (включение оператора в реестр 779-П). Ключевые согласования проводятся через Минэк → Минфин → ВЭБ.РФ → Госдума → регион → оператор 779-П. Карта согласований (синхронизирован с _Мастер/Концепт.md § 1-ter):

| Этап | Лицо | Орган | Цель | Артефакт-обёртка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T+30 | профильный представитель | Минэк, министр | Wedge-pilot Stage 1 как инструмент ускорения нацпроектов; named sponsor | Бизнес-план + Pitch_deck + Wedge_pilot-light |
| T+30 | Аппарат Правительства РФ | через профильного советника по цифровой экономике | Архитектурный концепт; межведомственная рабочая группа | Концепт § 1-bis + Юр.фундамент § 8.1 |
| T+30 | Действующий оператор ИС ЦФА | через рекомендованного представителя | LoI о технологическом партнёрстве: оператор сделки 779-П + ЦП РСФСР front-end | Pre-meeting_briefs/01_LoI_оператор_779П.md |
| T+90 | профильный представитель | Минфин, замминистра (долг) | Внебюджетный канал; кейс снижения давления на ОФЗ | Финмодель v3 + Бизнес-план |
| T+90 | профильный представитель | Минфин, замминистра (налоги) | Налоговая позиция по ЦФА (ст. 34.2 НК; пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК) | Юр.фундамент § 5 + запрос ст. 34.2 НК |
| T+90 | ВЭБ.РФ ФПФ | через рекомендованного представителя Минэка | Consultative letter по ПП РФ № 158 | Pre-meeting_briefs/02_Consultative_letter_ВЭБ.РФ.md |
| T+90 | банк-партнёр | через рекомендованного представителя Минэка | MoU о роли расчётного банка пилота | Pre-meeting_briefs/04_MoU_GPB_ПСБ.md |
| T+180 | профильный представитель | Республика Татарстан | MoU о муниципальном пилоте: 50–100 объектов, ₽ 5–10 млрд | Pre-meeting_briefs/03_MoU_Татарстан.md |
| T+180 | профильный представитель | Тюменская обл. (резерв) | то же | то же |
| T+180 | профильный представитель | Госдума, Комитет по фин. рынку | Консультация по 259-ФЗ для Stage 1; horizon Stage 2 — пакет 4 ФЗ | Доклад для ЦБ + Концепт |
| T+180+ | Банк России | через консолидированную межведомственную позицию | Реестр операторов ИС ЦФА по 779-П (Stage 1) | Юр.фундамент § 8.1 |

Success metrics для перехода Stage 1 → Stage 2: доходность ≥ 18% годовых для собственников активов; ≥ 8 регионов в системе; AUM ≥ ₽ 50 млрд к концу 2027; нет инцидентов класса 779-П § 9 (защита прав инвесторов).

Pre-meeting brief'ы по каждому champion'у — в 02_Юридический_фундамент/Pre-meeting_briefs/ (4 драфта готовы).

## 14. Приложения

| Документ | Размещение |
| --- | --- |
| Финансовая модель | 03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md |
| Пояснения к финмодели | 03_Финансовая_модель/Финмодель_допущения_и_расчёты.md |
| Концепт автора | _Мастер/Концепт.md |
| Юридический фундамент | 02_Юридический_фундамент/ (отдельный документ) |
| Техническое решение | 01_Техническая_документация/ (отдельный документ) |
| Pre-meeting brief'ы | 02_Юридический_фундамент/Pre-meeting_briefs/ |
| Свидетельство о депонировании | №4011265 от 19.12.2024 (хранится у автора) |

Дата: 24.05.2026 (refactor пост-Горизонт-II: добавлен § 13 GTM-sequencing). Источники: концепция автора (Кагиров А.-Х.А., свид. №4011265 от 19.12.2024); 86-ФЗ, 259-ФЗ, НК РФ, основные направления ДКП Банка России; данные Росстата. Сторонние материалы не использовались.