# Wedge / Pilot-light в действующем 259-ФЗ

Документ: концепция минимально жизнеспособного контура («wedge») оператора ИС ЦФА, не требующего поправок в 86-ФЗ и НПА уровня цифрового рубля. Цель: закрыть RED-флаг D5 сводного аудита от 24.05.2026 («Wedge / pilot-light версия отсутствует»). Стратегическая логика: не входить в Банк России на первом шаге с конструкцией, требующей пакета 4 ФЗ; войти через wedge-пилот в действующем 259-ФЗ, через альянс институт развития / профильное министерство / банк-партнёр / оператор 779-П; через 18–36 мес. фактической работы — открыть диалог с ЦБ через консолидированную межведомственную позицию. Дата: 24.05.2026.

## 1. Что такое wedge / pilot-light

Wedge — минимальная конфигурация платформы, в которой:

Сохраняется ценностное предложение (выпуск целевых ЦФА под залог имущества, целевое расходование на проекты социального развития).

Снимается главный регуляторный риск (отказ от формулировки «целевая эмиссия Банка России»).

Замещается источник целевого фондирования — вместо эмиссии ЦБ используется существующий канал инфраструктурного финансирования через институт развития / банк-партнёр / профильный институт.

Получается базовый юнит-экономический контур (выручка от комиссий за выпуск и сервис).

Создаётся переговорный артефакт для последующего диалога с ЦБ через консолидированную межведомственную позицию.

Этот режим не требует поправок в 86-ФЗ и БК РФ; полностью укладывается в действующее 259-ФЗ + Положение ЦБ №779-П.

## 2. Параметры wedge-пилота

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Регион пилота | Республика Татарстан или Тюменская область (выбор по результатам переговоров с региональным правительством) |
| Тип залогового имущества | Муниципальная и государственная недвижимость (без частных лиц на первом этапе — для минимизации потребительских рисков) |
| Объём пула первого года | ₽ 5–10 млрд (50–100 объектов от муниципалитета) |
| Стартовый партнёр-банк | банк-партнёр (определяется по MoU) |
| Стартовый страховщик | Согар / Ингосстрах / СОГАЗ-СК (тендер) |
| Источник целевого фондирования | Инфраструктурные кредиты ВЭБ.РФ (Фабрика проектного финансирования) под государственные гарантии |
| Регуляторная база | 259-ФЗ + 779-П + экспериментальный правовой режим (ЭПР) 258-ФЗ |
| Срок запуска | Q3 2028 (T+18 мес. от учреждения АО) |

## 3. Стейкхолдеры wedge-пилота

| Стейкхолдер | Роль | Стратегия привлечения |
| --- | --- | --- |
| Правительство Татарстана / Тюменской обл. | Заказчик пилота, поставщик муниципальной залоговой базы | MoU; кейс «снижение давления на региональный бюджет» |
| ВЭБ.РФ | Источник инфраструктурного фондирования; снимает mandate-конфликт с ЦБ | Прямой канал через Фабрику проектного финансирования; названный sponsor — замминистра Минэка |
| Банк-партнёр | Расчётный банк пилота; партнёр по выпуску ЦФА | MoU с проектным финансированием |
| Атомайз | Технологическое партнёрство: действующий оператор 779-П — оператор сделки по своей лицензии (лицензия операторов ИС ЦФА индивидуальна и не передаётся, sublease невозможен); ЦП РСФСР — front-end / агент привлечения и оценки залога, KYC/онбординг, технологическая инфраструктура | Двусторонний договор о технологическом партнёрстве; интероперабельность DLT-стека; разделение функционала и доходов |
| Страховая компания | Покрытие залогового пула | Тендер среди СК с лицензией ЦБ |
| Минэк | Политический союзник (нацпроекты — их KPI) | Главный канал входа; named sponsor |
| Минфин | Согласование налоговой позиции; снижение давления на ОФЗ | Запрос в Минфин по ст. 34.2 НК; кейс «внебюджетный канал» |
| Банк России (надзорный регулятор по ст. 4 86-ФЗ) | Экспериментальный правовой режим (ЭПР), реестр операторов ИС ЦФА | Через консолидированную межведомственную позицию (не first call) |

### 3.1. Champion-map (поимённо, по итогам уточняющего аудита 24.05.2026)

| Орган | Поимённый champion | Роль / интерес | Приоритет контакта |
| --- | --- | --- | --- |
| Минэкономразвития | профильный представитель, министр | Главный союзник: KPI по нацпроектам, заинтересован в инструментах ускорения реализации | T+1…T+3 мес. (первая точка входа) |
| Минфин | профильный представитель, заместитель министра (внешний долг и долговая политика) | Внебюджетный канал финансирования инфраструктуры — снижение давления на ОФЗ | T+3…T+6 мес. |
| Минфин | профильный представитель, заместитель министра (налоговая политика) | Согласование налоговой позиции по ЦФА (ст. 34.2 НК) | T+3…T+6 мес. |
| Государственная Дума | профильный представитель, председатель Комитета по финансовому рынку | НПА-канал для горизонтной фазы (T+24+); консультативная поддержка по интерпретации 259-ФЗ | T+6…T+12 мес. (для горизонта) |
| ВЭБ.РФ | Через ФПФ — специализированные отделы инфраструктурных проектов; LoI/consultative letter | Источник целевого фондирования (Фабрика проектного финансирования по ПП РФ №158) | T+3…T+6 мес. |
| Региональные правительства (пилот) | Татарстан — профильный представитель (цифровая трансформация); Тюменская область — профильный представитель; Башкортостан — резервный вариант | Поставщики муниципальной залоговой базы; политическая воля для пилота | T+6…T+9 мес. (через MoU) |
| Банк России (для horizon-фазы) | Через консолидированную межведомственную позицию Минэк + Минфин + Госдума | Включение института целевой эмиссии в roadmap на T+24+ | Только после wedge-track record ≥ 12 мес. |

## 4. Шаги запуска wedge-пилота

### Этап 0 — Подготовительный (T+0…T+3 мес.)

Учреждение АО «ЦП РСФСР» (см. 02_Юридический_фундамент/Учреждение_АО_оператора_и_РКН.md).

Назначение должностных лиц по 779-П.

Подача в Роспатент / РКН / Росфинмониторинг.

### Этап 1 — Memo-обёртка и champion search (T+3…T+9 мес.)

Memo-обёртка для Минэка / Аппарата Правительства: позиционирование как инструмент ускорения нацпроектов (не как монетарная реформа). Формулировка: «целевое фондирование через инфраструктурный контур ВЭБ.РФ / Казначейства с участием Банка России как надзорного регулятора».

Champion search: найти политического носителя (замминистра Минэка / советник Председателя Правительства). Без champion проект не движется.

MoU с одним банком (банк-партнёр) и одной страховой компанией.

MoU с регионом-пилотом (выбор Татарстана / Тюменской обл.).

### Этап 2 — Регуляторные согласования (T+9…T+15 мес.)

Заявка в реестр операторов ИС ЦФА Банка России (779-П).

Заявка в экспериментальный правовой режим Банка России (258-ФЗ).

Согласование правил ИС (ст. 6 259-ФЗ).

Получение профильных сертификатов ФСТЭК / ФСБ.

Заключение Минфина по налоговой позиции (ст. 34.2 НК).

### Этап 3 — Пилотная фаза (T+15…T+24 мес.)

Подключение муниципальной базы пилот-региона (50–100 объектов).

Первый цикл выпуска целевых ЦФА на основе муниципального залогового пула.

Целевое фондирование через ВЭБ.РФ (Фабрика проектного финансирования) под гарантии региона.

Финансирование нацпроекта (например, ремонт объектов ЖКХ или строительство социального жилья).

Учёт операций в действующей правовой архитектуре (без поправок в 86-ФЗ).

### Этап 4 — Масштабирование (T+24…T+36 мес.)

Расширение на 3–5 регионов (мультипликация модели).

Включение второго типа коллатераля (региональная коммерческая недвижимость).

Подключение второго банка-партнёра (диверсификация).

Подключение второй страховой компании.

Подготовка консолидированной межведомственной позиции (ЦБ + Минфин + Минэк + ВЭБ.РФ) для горизонтного входа в Банк России с конструкцией целевого фондирования.

### Этап 5 — Горизонтная фаза (T+36+ мес.)

Через накопленный 18–24-месячный track record wedge-пилота — входить в Банк России с консолидированной межведомственной позицией.

Лоббирование пакета 4 ФЗ (86-ФЗ, 259-ФЗ, БК РФ, ГК) — Минцифры + Минфин + ЦБ + Минэк.

Подзаконные акты, Указание ЦБ, совместный приказ Минфин / ЦБ / Минцифры / Росреестр / ФК.

Полномасштабный запуск с конструкцией целевого фондирования.

## 5. Финансовая логика wedge-пилота

### 5.1. Юнит-экономика пилота год 1 (2028)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Залоговый пул | 50 объектов × ₽ 100 млн = ₽ 5 млрд |
| Выпущенные ЦФА | ₽ 5 млрд номинал |
| Комиссия за выпуск (0,5%) | ₽ 25 млн |
| Сервисная комиссия за год (0,3% от стека) | ₽ 15 млн |
| Платформенный сбор за оценку/страх. (0,15%) | ₽ 7,5 млн |
| Оценка и страхование — собственная маржа (0,12% от объёма) | ₽ 6 млн |
| Выручка год 1 | ≈ ₽ 53,5 млн |
| Справочно: валовые сборы (с транзитом оценщикам и страховщикам) | ₽ 87,5 млн |
| Расходы года на пилотный контур | ₽ 70 млн |
| EBITDA года по пилотному контуру | ≈ −₽ 16,5 млн |

Валовые сборы включают ₽ 34 млн, которые платформа передаёт оценщикам и страховщикам. Показывать их как собственную выручку нельзя: платформа выступает агентом и оставляет себе 15% этого тарифа. По этой причине пилот в первый год убыточен на уровне собственного контура — это согласуется с основной моделью, где EBITDA первого года с выпусками отрицательна.

### 5.2. Масштабирование пилота

Масштабирование wedge-контура соответствует консервативному сценарию финансовой модели (доля рынка года 10 — 7%). Цифры взяты из расчёта, а не оценены отдельно:

| Год | Объём выпуска, млрд ₽ | Выручка, млрд ₽ | EBITDA, млрд ₽ | Маржа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028 (пилот) | 43,7 | 0,54 | −0,80 | — |
| 2029 (расширение) | 204,7 | 2,65 | 0,54 | 20,4% |
| 2030 (расширение) | 520,5 | 7,13 | 3,70 | 51,8% |
| 2031 (горизонтная фаза) | 1 082,6 | 15,49 | 9,84 | 63,5% |
| 2036 (год 10) | 2 694,0 | 56,16 | 39,68 | 70,7% |

### 5.3. Cash-runway пилота

Стартовое финансирование распределяется:

720 млн ₽ — капитальные вложения первых 18 месяцев (платформа, центры обработки

данных, лицензии).

722 млн ₽ — операционные расходы первого года, включая фонд оплаты труда 40 человек.

остальное — операционный дефицит второго года, оборотный капитал и резерв.

Потребность в финансировании. В базовом сценарии пик приходится на конец 2028 года и составляет 1 701 млн ₽; в консервативном (wedge) — 2 277 млн ₽, поскольку выручка растёт медленнее при тех же расходах. Заявленный раунд 1,8 млрд ₽ покрывает базовый сценарий с запасом и консервативный — на 79%; остаток закрывается промежуточным траншем. Единая величина по проекту — _Мастер/Единые_показатели_v2.md.

## 6. Конкурентный анализ wedge-пилота

Аудит D-2 указал на конкурентов, не отражённых в DD. В wedge-стратегии — кооптация:

| Конкурент | Wedge-стратегия |
| --- | --- |
| Atomyze, Masterchain, Лайтхаус, Сбер ЦФА, Альфа ЦФА | Кооптация через консорциум-модель. один из действующих операторов реестра 779-П (оператор сделки по своей лицензии 779-П — лицензия не передаётся между ЮЛ; разделение функционала: ЦП РСФСР — front-end/агент, Атомайз — оператор), остальные включены в роадмап как поставщики DLT-инфраструктуры или комплементарные сервисы. |
| Мосбиржа / СПБ Биржа | Не конкурент в wedge-фазе (не работают с залоговой недвижимостью). Партнёр на вторичном рынке ЦФА. |
| ВЭБ.РФ Платформа «РОИВ» и «Фабрика проектного финансирования» | Не конкурент, а источник целевого фондирования в wedge. ВЭБ.РФ становится центральным союзником. |
| ДОМ.РФ | Партнёр по токенизации недвижимости (специализация на жилом секторе). MoU после пилота. |
| Atomyze + Норникель | Защита от «убийцы» — раннее технологическое партнёрство (оператор сделки + соглашение об интероперабельности; без передачи лицензии). |
| Цифровой рубль (340-ФЗ) | Архитектурный комплемент: ЦП РСФСР работает с залоговым обеспечением; цифровой рубль — расчётный инструмент. Не конкурент. |

## 7. Защита от mandate-конфликта

Главное преимущество wedge: проект не входит в ЦБ с запросом на эмиссию.

| Аргумент против ЦБ-mandate | Wedge-ответ |
| --- | --- |
| ЦБ не имеет полномочий по целевой эмиссии (ст. 4, 22, 75 86-ФЗ) | В wedge — целевое фондирование через ВЭБ.РФ / Казначейство, не требует поправок в 86-ФЗ |
| Эмиссия рублей под неликвидный коллатераль — QE со скрытым кредитным риском | В wedge — фондирование через ВЭБ.РФ под государственные гарантии региона; кредитный риск на балансе ВЭБ.РФ, а не ЦБ |
| Двойной счёт обеспечения | В wedge — отсутствует: ВЭБ.РФ выдаёт реальный кредит против реального залога; ЦФА — расчётный инструмент |
| Регуляторная бинарность (10 НПА — политический проект) | В wedge — не требуется ни одной поправки в действующее законодательство; только согласования внутри 259-ФЗ и 258-ФЗ |
| Срок до первого выпуска ЦФА | В wedge — T+18 мес. от учреждения АО (единый срок: см. п. 2 заголовок Q3 2027); этапы § 4 откалиброваны под этот KPI. Горизонтная фаза с пакетом НПА — T+36…T+60 мес. реалистично |

## 8. Ключевые success-критерии wedge-пилота

| Критерий | Значение | Срок |
| --- | --- | --- |
| Учреждение АО + назначение должностных лиц | По 779-П | T+2 мес. |
| MoU с регионом-пилотом | Подписано | T+9 мес. |
| MoU с банком и СК | Подписано | T+9 мес. |
| Включение в реестр операторов ИС ЦФА | Получено | T+12 мес. |
| Разрешение на экспериментальный правовой режим | Получено | T+12 мес. |
| Первый цикл выпуска целевых ЦФА | ₽ 5 млрд | T+18 мес. |
| Первое целевое фондирование через ВЭБ.РФ | ₽ 5 млрд | T+19 мес. |
| Расширение на 3 региона | Старт | T+24 мес. |
| Консолидированная межведомственная позиция для входа в ЦБ с пакетом НПА | Подписано | T+30 мес. |

## 9. Что wedge-пилот меняет в финансовой модели

Финансовая модель (03_Финансовая_модель/Финансовая_модель_ЦП_РСФСР.md) учитывает wedge-режим в Conservative-сценарии:

Доля рынка год 10 — 7% (вместо 18% в базовом сценарии).

Стоимость бизнеса — 20,1 млрд ₽ (вместо 63,0 млрд ₽ в базовом).

Окупаемость — 3,94 года (вместо 2,73 в базовом).

Пиковая потребность в финансировании — 2 277 млн ₽ (вместо 1 701 млн ₽).

Conservative-сценарий wedge — это floor, ниже которого проект не падает даже при полном отказе от пакета НПА.

## 10. Итог

Wedge / pilot-light в действующем 259-ФЗ — необходимый стратегический разворот по итогам аудита D5. Делает проект:

Регуляторно реалистичным (не требует пакета 4 ФЗ для запуска).

Политически нейтральным (не угрожает мандату ЦБ).

Финансово защищённым (стоимость бизнеса 20,1 млрд ₽ при полном отказе от пакета поправок).

Переговорно сильным (через 24 мес. фактической работы — консолидированная позиция для входа в ЦБ с пакетом НПА).

Это финальный артефакт, закрывающий стратегический RED-флаг D5.

Дата подготовки: 24.05.2026. Финансовая часть пересчитана: 07.09.2026 (редакция модели v5). Подготовлено: в рамках исправления RED-флагов сводного аудита; согласовано с финмоделью и юридическим фундаментом.