# Программа и методика испытаний

## ЦП РСФСР — мобильное приложение

Условное обозначение: РСФСР.МП.09.ПМИ Стандарт: ГОСТ 19.301-79

## 1. Объект испытаний

### 1.1. Наименование

Мобильное приложение «ЦП РСФСР — мобильное приложение залогодателя» во всех целевых сборках: - Android (RuStore, Google Play); - iOS (App Store); - Windows (Microsoft Store); - PWA (любой современный браузер).

### 1.2. Цель испытаний

Подтверждение соответствия программы требованиям технического задания (РСФСР.МП.01.ТЗ), нормативным требованиям регуляторов и стандартам качества программных продуктов.

## 2. Виды испытаний

### 2.1. Функциональные испытания

Проверка соответствия функциональным требованиям ТЗ. Объект — все 23 экрана и все переходы.

### 2.2. Нагрузочные испытания

Проверка производительности при пиковых нагрузках.

### 2.3. Испытания безопасности

Сертификационные испытания по требованиям ФСТЭК России, ФСБ России.

### 2.4. Испытания доступности

Проверка соответствия WCAG 2.2 уровня AA.

### 2.5. Испытания совместимости

Проверка работы на различных моделях устройств и версиях ОС.

### 2.6. Регрессионные испытания

Автоматические тесты на каждом релизе.

## 3. Программа испытаний

### 3.1. Этап 1. Альфа-тестирование (внутреннее)

| Тест | Сценарий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| FT-001 | Запуск приложения | Splash через 1,5 сек → Login |
| FT-002 | Авторизация через ЕСИА | Переход к KYC |
| FT-003 | Прохождение KYC (3 шага) | Переход к Onboarding |
| FT-004 | Прохождение Onboarding | Переход на Home |
| FT-005 | Подача нового актива (полный wizard) | Получение оценки |
| FT-006 | Настройка и подписание смарт-контракта | Экран «ЦФА выпущен» |
| FT-007 | Просмотр выпущенного ЦФА | Карточка ЦФА с условиями |
| FT-008 | Просмотр доходов и графика | График и список выплат |
| FT-009 | История операций с фильтрами | Список операций |
| FT-010 | Уведомления центр | Список 4 уведомлений |
| FT-011 | Профиль и его действия | Меню профиля |
| FT-012 | Переключение тем (×4) | Тема меняется без перезагрузки |
| FT-013 | Переключение языков (×4) | Все строки переводятся; AR → RTL |
| FT-014 | Изменение размера шрифта | Шрифт масштабируется |
| FT-015 | Документы → внешняя ссылка | Открытие документа в новой вкладке |
| FT-016 | Биометрия (имитация) | Успешное подтверждение |
| FT-017 | OTP-код подтверждение | Заполнение по одной цифре |
| FT-018 | Выход из аккаунта | Возврат на Login |
| FT-019 | Возврат на главную с любого экрана | Один тап на логотипе |
| FT-020 | Bottom-nav между 5 вкладками | Корректная подсветка активной |

### 3.2. Этап 2. Бета-тестирование (закрытое)

Закрытый круг пользователей до 1 000 человек, в течение 30 дней. Метрики: - Количество завершённых пользовательских сценариев. - Среднее время прохождения каждого сценария. - Количество ошибок на 100 операций. - Crash-free sessions (целевое: ≥ 99,8%).

### 3.3. Этап 3. Приёмочные испытания

С участием заказчика, регулятора (Банк России), представителей профильных министерств. Проверка соответствия всем требованиям ТЗ.

### 3.4. Этап 4. Сертификационные испытания

#### Сертификация СЗИ

- Аттестация по требованиям приказа ФСТЭК России №239 (КИИ).

- Аттестация по требованиям приказа ФСТЭК России №21 (ПДн, УЗ-1).

- Соответствие ГОСТ Р 57580.1 уровня 4.

- Сертификация криптографических средств ФСБ России.

#### Сертификация ПО

- Включение в Единый реестр российского ПО (ПП РФ №1236).

## 4. Методика испытаний

### 4.1. Функциональные испытания

#### Подготовка

- Создаётся тестовое окружение с моками внешних систем (ЕСИА, ЕБС, ЕГРН, ЦБ).

- Подготавливается набор тестовых пользователей с разными KYC-статусами.

- Подготавливаются тестовые активы и ЦФА в различных состояниях.

#### Проведение

- Автоматические тесты через Cypress / Playwright для PWA-режима.

- Автоматические UI-тесты через Detox для React Native (если используется).

- Тесты через MAUI Test Framework для Windows.

- XCUITest для iOS.

- Espresso для Android.

#### Критерии успеха

- 100% покрытие сценариев FT-001 — FT-020.

- 0 критических ошибок.

- Не более 5 косметических замечаний.

### 4.2. Нагрузочные испытания

#### Подготовка

- Тестовая среда, аналогичная продакшну.

- JMeter / Yandex Tank для серверной нагрузки.

- Lighthouse / WebPageTest для клиентских метрик.

#### Сценарии

- 5 000 RPS на API-шлюзе в течение 30 минут.

- 50 000 одновременных пользователей.

- Регистрация 1 000 новых пользователей за 5 минут.

- Выпуск 100 ЦФА за час.

#### Критерии успеха

- Время отклика P95 ≤ 200 мс.

- Error rate ≤ 0,1%.

- Cold start ≤ 2 секунды на 4G.

- Memory peak ≤ 300 МБ.

### 4.3. Испытания безопасности

#### Виды проверок

- Статический анализ кода (SAST): PT Application Inspector, PVS-Studio.

- Динамический анализ (DAST): PT BlackBox.

- Анализ компонентов (SCA): обнаружение уязвимых библиотек.

- Внешний пентест аккредитованной лабораторией.

- Внутренний Red Team.

- Проверка на соответствие OWASP MASVS L2+.

#### Критерии успеха

- 0 уязвимостей категорий Critical и High.

- Не более 5 уязвимостей Medium с принятым риском.

- Подтверждение соответствия ГОСТ Р 57580.1 уровня 4.

### 4.4. Испытания доступности

#### Виды проверок

- Автоматическая проверка через axe-core / WAVE.

- Тестирование с экранными читалками (VoiceOver, TalkBack, Narrator).

- Тестирование с увеличенным шрифтом.

- Проверка контрастности (≥ 4,5:1 для основного текста).

#### Критерии успеха

- Соответствие WCAG 2.2 уровня AA на 100%.

- Все интерактивные элементы доступны с клавиатуры.

- Все изображения имеют alt-атрибуты.

### 4.5. Испытания совместимости

#### Парк устройств

Android: - Samsung Galaxy S22, S23, S24. - Xiaomi Redmi Note 12, 13. - Realme C55, C65. - Honor 90, X9. - Pixel 7, 8.

iOS: - iPhone SE (3-го поколения). - iPhone 13, 14, 15, 16. - iPad 9-го поколения, iPad Pro.

Windows: - Surface Pro 9, 10. - Типовые рабочие станции с Windows 10/11. - Surface Go (ARM64).

#### Критерии успеха

- Корректная работа на каждом устройстве.

- Адаптивная вёрстка от 360 × 640 до 2560 × 1600.

## 5. Отчётность по испытаниям

### 5.1. Состав отчёта

- Протокол функциональных испытаний.

- Протокол нагрузочных испытаний.

- Отчёт о пентесте.

- Сертификаты соответствия.

- Реестр найденных и устранённых дефектов.

### 5.2. Хранение

Все артефакты испытаний хранятся в системе управления качеством оператора платформы не менее 10 лет (соответствует требованиям 152-ФЗ и регуляторов).

## 6. Приёмка

### 6.1. Состав комиссии

- Представитель заказчика (Кагиров А.-Х. А.).

- Представитель оператора платформы.

- Представитель Банка России.

- Представитель Минфин / Минцифры (приглашённые).

- Главный архитектор проекта.

- Руководитель ИБ-команды.

### 6.2. Критерии приёмки

- Все функциональные требования выполнены.

- Все нагрузочные требования выполнены.

- Сертификация СЗИ пройдена.

- Сертификация в реестре российского ПО пройдена.

- Публикация в RuStore одобрена.

- Бета-тестирование завершено успешно (crash-free ≥ 99,8%).

### 6.3. Документы приёмки

- Акт приёмочных испытаний.

- Акт ввода в опытную эксплуатацию.

- Акт ввода в промышленную эксплуатацию.

Документ соответствует требованиям ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний».